Proyecto de plataforma de turismo operativa (web)

Documento orientado a inversión — visión técnica y de producto

1. Resumen ejecutivo

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web orientado a la operación y gestión de servicios de turismo (reservas, catálogo, operación interna y administración), con foco en eficiencia operativa y escalabilidad frente a un crecimiento orgánico de demanda.

Al mes 2 aproximadamente, el avance de implementación alcanzó en torno al 30% del alcance del desarrollo inicial, con un equipo reducido y experto, apoyado en herramientas de inteligencia artificial para acelerar tareas de diseño, revisión y productividad (sin sustituir el criterio técnico ni la responsabilidad del equipo humano).

La estrategia de go-to-market inicial no prevé inversión en publicidad: un mentor con presencia relevante en el sector turístico de la región de Iguazú (Argentina) facilita el arranque operativo sobre empresas del propio ecosistema, y la difusión posterior se apoya en recomendación y boca a boca en el sector.

Se busca un inversor que aporte capital a cambio de un porcentaje de participación en el capital de 30 %. El capital se destina principalmente a completar el desarrollo entre aproximadamente el mes 4 y el mes 12, y a cubrir costos recurrentes (equipo e infraestructura) hasta alcanzar autosostenimiento: ingresos que cubran gastos (nómina de desarrollo e infraestructura) y, en la medida de lo posible, los excedan.

Meta de producto: un MVP (producto mínimo viable) alrededor del mes 4; luego iteración y nuevas funcionalidades hasta aproximadamente el mes 12, momento en el que se estima un equilibrio o superávit en la operación. El producto continuará evolucionando con nuevas capacidades según aparezcan oportunidades y demanda del mercado.

2. Propuesta de valor (alto nivel)

- Operación centralizada en la web: un solo sistema para flujos internos (administración, catálogo, operación) y experiencia alineada con un modelo de negocio B2B/B2B2C según se defina en comercialización.

- Enfoque sectorial: construido sobre necesidades reales de operadores turísticos, con validación temprana mediante operación en empresas del entorno del mentor.

- Crecimiento orgánico: boca a boca y red del sector, reduciendo la dependencia de adquisición de clientes vía pauta en la fase inicial.

3. Stack técnico (síntesis)

El producto se implementa como aplicación web sobre un stack moderno y ampliamente adoptado en la industria:

| Área | Tecnología (referencia) |
| --- | --- |
| Lenguaje / runtime | PHP 8.5+ |
| Framework | Laravel 13.x |
| Panel de administración | Filament 5.x |
| Base de datos | MySQL / MariaDB |
| Complementos | Bibliotecas estándar para medios, permisos, registro de actividad, etc. |

Detalle: el repositorio incluye integración con componentes de personalización y buenas prácticas de estructura Laravel (migraciones, modelos, recursos de administración).

Esta base permite iterar con rapidez, auditar cambios y escalar el backend sin reescribir desde cero al incorporar integraciones (pagos, terceros, reporting) en fases posteriores.

4. Estado del desarrollo y equipo

- Forma del producto: hoy el esfuerzo se concentra en un sistema 100% web (no hay app nativa móvil en el alcance descrito dado que el acceso es vía navegador y diseño responsive, lo cual garantiza una operación correcta en cualquier dispositivo.

- Equipo actual: dos analistas programadores senior, con apoyo de herramientas de IA en el flujo de trabajo (código, documentación, revisión).

- Progreso referencial: alrededor de 30% del desarrollo inicial estimado, tras aproximadamente dos meses de trabajo sostenido — coherente con un arranque de producto y definición de dominio (entidades, reglas, administración).

- Inversión en marketing: cero en publicidad paga a la fecha; el canal inicial es el ecosistema del mentor (Iguazú, Argentina, Brasil) y luego recomendación.

5. Hoja de ruta orientada a inversión (mes 4 → mes 12)

Los hitos son orientativos; las fechas exactas y el desglose por sprint se ajustan con el plan de trabajo y el capital disponible.

| Fase | Ventana aproximada | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| MVP | Hacia el mes 4 | Conjunto mínimo de funcionalidades que permita operar en entorno real (pilotaje con operador/es del ecosistema), con criterios de aceptación acordados. |
| Post-MVP | Mes 4 → mes 12 | Incorporar funcionalidades de mayor profundidad (operación, reportes, integraciones, refinamiento UX, etc.) según prioridad de negocio. |
| Sostenimiento | Hacia el mes 12 (estimación) | Ingresos ≥ gastos recurrentes (principalmente sueldos de desarrollo e infraestructura); objetivo de superávit cuando el volumen y el pricing lo permitan. |

Tras el mes 12, se espera seguir desarrollando nuevas capacidades; la narrativa de inversión se centra en llegar con la “balanza positiva” para reducir dependencia de capital externo en operación corriente.

6. Uso de capital y estructura de inversión (placeholders)

- Aporte buscado: ARS 36 millones

- Contrapartida: participación en el capital social o instrumento equivalente, del orden del 30 % (treinta porciento).

•	Destinos típicos del capital en la fase descrita:

- Nómina del equipo de desarrollo (y eventual ampliación controlada).

- Infraestructura (hosting, monitoreo, dominios, herramientas).

- Contingencia y ajustes de alcance.

7. Riesgos y mitigación (síntesis)

| Riesgo | Mitigación orientativa |
| --- | --- |
| Dependencia de pocos clientes iniciales | Pilotos controlados, feedback iterativo, documentación de requisitos, poco gasto en infraestructura. |
| Scope creep (demanda de funcionalidades) | Roadmap priorizado, MVP acotado, “must have” vs. “nice to have”. |
| Técnico (deuda, incidentes) | Prácticas Laravel/Filament, pruebas donde aplique, entornos separados. |
| Comercial (ritmo de ingresos) | Precio y modelo de facturación alineados con valor entregado; crecimiento orgánico medido. |

8. Próximos pasos para inversor y equipo

1. Completar placeholders: [MONTO], [X] %, y definición legal de instrumento.

2. Alinear definición de MVP (lista corta de capacidades y criterios de “listo para producción” en pilotos).

3. Revisar proyección de gastos mensuales (interna, no necesariamente pública en este documento) frente a hipótesis de ingresos por cliente / plan.

4. Formalizar acuerdo con asesoría contable y legal.

Documento preparado para acompañar conversaciones con inversores; no constituye oferta de inversión ni asesoramiento legal o financiero.